ชื่อส่วนงานย่อย    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่   ๓๐   เดือน    กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔

**************

| กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | การควบคุมที่มีอยู่ (๒) | การประเมินผล การควบคุม (๓) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔) | การปรับปรุง การควบคุม (๕) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖) | หมายเหตุ (๗) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง งานควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามแบบแปลน และปฏิบัติ ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ | การควบคุมงานก่อสร้าง ให้ควบคุมงานตามแบบ แปลนและถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ - ประสานกับผู้รับจ้างในการดำเนินงานโครงการ และประสานคณะกรรมการ ตรวจงานจ้างช่วยควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด | ๑)การปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างเจ้าหน้าที่ไม่พอในการ ควบคุมงานก่อสร้างทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไม่ตามแบบแปลนและเวลาที่กำหนด | - เกิดปัญหาในการควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่เป็นไปตากำหนดเวลา สาเหตุ ๑) เจ้าหน้าที่ไม่พอในการควบคุมงานก่อสร้างทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไม่ตามแบบหรือเวลา ๒) ยานพาหนะในการออกพื้นที่ไม่เพียงพอและเครื่องมือช่างในการจัดเก็บตัวอย่างหรือทดสอบวัสดุในเบื้องต้นไม่เพียงพอ ๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนหรือเงื่อนไขในโครงการซึ่งต้องขออนุมติจากผู้มีอำนาจตามกฎหมาย(ล่าช้าและหลายขั้นตอน) | ๑. สรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งที่ว่างโดย ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง ๒.จัดทำแผนดำเนินการก่อสร้างอย่างเหมาะสม ๓. จัดหายานพาหนะสำหรับกองช่าง/เครื่องมือช่าง | ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ผอ.กองช่าง/ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย | การติดตามประเมินผล - จัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - ติดตามงานจากรายงานการประชุม |

| กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | การควบคุมที่มีอยู่ (๒) | การประเมินผล การควบคุม (๓) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔) | การปรับปรุง การควบคุม (๕) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖) | หมายเหตุ (๗) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งานประสานสาธารณูปโภค กิจกรรม การสำรวจและซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ - เพื่อบริการประชาชนด้าน การสาธารณูปโภคด้วยการ ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะให้ พร้อมใช้งานและลดปัญหา | - การดำเนินการสำรวจไฟทางสาธารณะหากเสียหายใช้การไม่ได้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อดำเนินการซ่อมแซม - ประสานกับชุมชนหรือผู้นำ ให้มีส่วนร่วมช่วยสอดส่องดูแลวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือมอบหมายดูแลรับผิดชอบ | จัดทำ รายงานผลการ สำรวจและรายงานผล ดำเนินการซ่อมแซมต่อ ผู้บังคับบัญชา | - ไฟทางสาธารณะเกิด ความเสียหาย อาจเกิดข้อ ร้องเรียน และเกิดความ ไม่ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาขน | -มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจไฟทางสาธารณะในชุมชนและรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการซ่อมแซม -มอบหมายเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอสภาพวัสดุไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา | ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ผช.ช่างไฟฟ้า ผอ.กองช่าง |  |

ชื่อผู้รายงาน

( นายขันติ  เตมินทร์ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่     ๒๙     ตุลาคม ๒๕๖๔

# Text boxes

แบบ ปย.๒